Uchwała nr XXXVIII / 292 / 05

Rady Powiatu w Goleniowie

z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Goleniowskiego, które nie wygasają 
z upływem 2005 r. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055) art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, 
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz.177, 
Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 180, poz. 1495) Rada Powiatu

u c h w a l a,  c o   n a s t ę p u j e:

§ 1. Ustala się jak w załączniku Nr 1 do uchwały:

1) wykaz planowanych wydatków budżetu Powiatu Goleniowskiego, które nie wygasają z upływem roku 2005;

2) ostateczny termin realizacji dokonania wydatków, o których mowa w pkt 1.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 pkt 1, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu










Gizela  Rybicka

U z a s a d n i e n i e


Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2005 r. spowodowane jest tym, że:

1. wymiana posadzek i balustrady schodowej w budynku dydaktycznym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowogardzie wiąże się z koniecznością przeprowadzenia procedury przetargowej w trybie zamówień publicznych, co spowoduje przesuniecie terminu wykonania prac na rok przyszły. Termin zakończenia remontu zakładany jest na 30 listopada 2006 r.,

2. umowa na modernizację i adaptację pomieszczeń budynku DPS Nr 2 w Nowogardzie 
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy została rozwiązana. Ponadto zaistniały okoliczności wykonania robót dodatkowych w postaci „dostawy i wyłożenia posadzek wykładziną antypoślizgową w pawilonach DPS nr 2” nieprzewidzianych w projekcie. 
W związku z powyższym prace nie zostaną zakończone do końca grudnia 2005 r. Termin zakończenia prac przewiduje się do 31 grudnia 2006 r.,

3. rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania pn „Ochrona środowiska i zapobieganie katastrofom na terenie Powiatu Goleniowskiego” zakup specjalnego umundurowania dla funkcjonariuszy PSP, nastąpiło 8 grudnia 2005 r. W związku z powyższym termin realizacji zadania planowany jest do 30 czerwca 2006 r.,

4. umowa na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Goleniowie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego) w części dotyczącej zakupu monitorów LG T710PH nie może zostać zrealizowana w bieżącym roku. W związku 
z czym zakłada się, że zamówienie będzie zrealizowane do 30 czerwca 2006 r. 

Goleniów, dnia 22 grudnia 2005 r.

Opracowała: Barbara Bąk

