Uchwała nr XII / 120 / 07

Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 08 listopada 2007 r.

w sprawie założeń, zasad i trybu opracowania Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Powiatu Goleniowskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) Rada Powiatu  

uchwala, co następuje:

§1. Przyjąć założenia, zasady i tryb opracowywania Wieloletnich Programów Inwestycyjnych (zwanych dalej WPI) Powiatu Goleniowskiego w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Powołać zespół koordynacyjny do opracowania WPI Powiatu Goleniowskiego w składzie zgodnym z załącznikiem nr 2.

§3. Przyjąć kryteria oceny przedsięwzięć inwestycyjnych szczegółowo opisanych 
w załączniku nr 3.

§4. Przyjąć wagi dla poszczególnych kryteriów oceny przedsięwzięć inwestycyjnych szczegółowo opisane w załączniku nr 4.

§5. Przyjąć wzór karty zgłoszenia inwestycji do WPI w postaci zaprezentowanej w załączniku nr 5.

§6. Zobowiązać Zarząd Powiatu w Goleniowie do opracowania i przedłożenia Radzie Powiatu projektu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008 - 2015 wraz ze stosownym projektem uchwały Rady Powiatu w Goleniowie w terminie 2 miesięcy od dnia przyjęcia niniejszej uchwały.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                               Przewodniczący Rady Powiatu









         Witold Kaleczyc

UZASADNIENIE

Wydatki inwestycyjne muszą być planowane z uwzględnieniem dłuższej niż rok budżetowy perspektywy czasowej i wynikać z celów rozwoju Powiatu. Świadoma realizacja celów wymaga sformułowania wieloletniej, skoordynowanej strategii inwestycyjnej, która będzie podstawą do tworzenia załącznika inwestycyjnego przy pracach nad corocznym budżetem. Wymaga tego też art. 166 obowiązującej ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. - (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

W związku z powyższym zachodzą przesłanki do podjęcia powyższej uchwały.

Goleniów, dnia 5 października 2007 r.,

Opracował: Zbigniew Mazur

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XII/120/07

Rady Powiatu w Goleniowie

z dnia 08 listopada 2007 r.

Założenia, zasady i tryb tworzenia Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Powiatu Goleniowskiego

I. Założenia ogólne

1) WPI stanowi wieloletni harmonogram rozwoju Powiatu i poprawy standardów w sferze mienia  Powiatu. Celem jego sporządzenia jest ustalenie, w ramach obowiązującego prawa i w oparciu o możliwości organizacyjno-finansowe kwot wieloletnich wydatków na systematyczną budowę, unowocześnianie i ulepszanie infrastruktury technicznej i społecznej Powiatu. WPI stanowi też podstawowy mechanizm koordynacji procesów realizacji inwestycji.

2) Wśród zasad i kryteriów oceny zadań inwestycyjnych uwzględniane będą:

· Potrzeba konsekwentnej poprawy jakości życia mieszkańców.

· Konieczność stałego polepszania warunków funkcjonowania sfery społecznej 
w Powiecie.

· Uwarunkowania kulturowe, ekologiczne i przestrzenne Powiatu.

· Wpływ proponowanych inwestycji na realizację strategicznych celów rozwoju Powiatu.

· Wpływy procesu realizacji WPI na pobudzanie wszechstronnego rozwoju Powiatu.

3) Kryteria hierarchizacji i wagi priorytetów poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz zasady ich punktowania opisują załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

4) Ostateczne zestawienie zadań inwestycyjnych według przyjętych kryteriów będzie 
w ramach WPI dostosowane w swoim wymiarze finansowym do:

· Wieloletniej prognozy dochodów Powiatu.

· Wieloletniej prognozy wydatków bieżących (operacyjnych) Powiatu.

· Bilansów wolnych środków w poszczególnych latach prognozy i w wieloleciu.

· Koncepcji finansowania inwestycji za pomocą instrumentów dłużnych (przede wszystkim kredytów preferencyjnych, obligacji komunalnych i przychodowych oraz kredytów inwestycyjnych).
· Możliwości finansowania inwestycji zewnętrznymi źródłami kapitału.

II. Zasady opracowywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

1) WPI będzie:

· Programem pięcioletnim.

· Miał charakter kroczący. Oznacza to, że po zrealizowaniu zadań przewidzianych 
w I roku, WPI będzie uzupełniany o zadania na nowy, piąty rok zamykający Program. Jednocześnie, w razie potrzeby będzie uaktualniany na cztery najbliższe lata budżetowe.
· Uchwalany przez Radę Powiatu w Goleniowie przed podjęciem uchwały budżetowej na kolejny rok.

· Stanowił podstawę do tworzenia załącznika inwestycyjnego do projektu uchwały budżetowej na kolejny rok i dalsze dwa lata - zgodnie z dyspozycją art. 166 ustawy 
o finansach publicznych.

· Sporządzany na podstawie jednolitych formularzy tzw. "Wniosku inwestycyjnego", przedkładanych w formie, określonej w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, przez radnych, komisje Rady, Zarząd Powiatu, wydziały Starostwa Powiatowego, powiatowe jednostki organizacyjne oraz inne organy, podmioty i organizacje.

· Obejmie listę zadań finansowanych w całości lub części ze środków budżetu Powiatu.

2. Zadania:

· będą wchodziły do WPI zgodnie z możliwościami finansowymi Powiatu;

· które zostały zamieszczone w WPI, ale ich realizacja nie rozpoczęła się, podlegają 
w latach następnych weryfikacji;
· rozpoczęte nie podlegają weryfikacji w kolejnych latach WPI;
· ujęte w pierwszym roku planu realizowane są w ramach uchwalonego na jego podstawie na najbliższy rok budżetu w części obejmującej jego wydatki inwestycyjne. Następne lata stanowią wykaz inwestycji kontynuowanych i inwestycji, w odniesieniu, do których prowadzone są prace związane z opracowaniem fazy wstępnej (prace przygotowawcze, projektowe i analityczne, wykupy gruntów, uzyskiwanie decyzji itp.)
III. Tryb opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

1. Do dnia 30 czerwca każdego roku naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego, dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych opracowują wnioski inwestycyjne i przedkładają je do Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Promocji.

2. Komisje Rady Powiatu, Kluby Radnych, Radni składają wnioski inwestycyjne poprzez i przy pomocy merytorycznej odpowiednich Wydziałów Starostwa Powiatowego, z zachowaniem terminu i trybu określonego w ust.1.

3. Wnioski inwestycyjne sporządza się zgodnie z instrukcją na formularzu stanowiącym załącznik nr 5

Do wniosku powinien być dołączony kosztorys zadania inwestycyjnego. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z wprowadzeniem go do WPI ani z rozpoczęciem realizacji inwestycji.

4. Na bazie zestawień wydziałowych oraz Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Promocji, Zespół opracowuje projekt Wieloletniego Planu Inwestycyjnego lub jego modyfikacji i w terminie do 30 sierpnia przekazuje go Zarządowi Powiatu oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu do wiadomości.

5. Do dnia 30 września Zarząd Powiatu przedstawia zaakceptowany projekt WPI lub zmiany do projektu do modyfikacji Radzie Powiatu.

IV. Harmonogram uchwalania Wieloletnich Planów Inwestycyjnych

1. Przewodniczący Rady Powiatu przesyła projekt WPI lub jego zmiany do zaopiniowania Komisjom Rady niezwłocznie po jego otrzymaniu.

2. Komisje Rady w terminie 14 dni odbywają posiedzenia, na których formułowane są pisemne opinie o projekcie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego lub o jego zmianach oraz wnioski do projektu wraz z uzasadnieniem. Przez wnioski rozumie się zbilansowaną, pisemną propozycję zmiany (rzeczową i finansową), zgłoszoną do Komisji Budżetu i Infrastruktury.

3. W posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury uczestniczą przewodniczący pozostałych komisji lub ich zastępcy, celem przedstawienia opinii i wniosków swoich Komisji.

4. Opinie i wnioski poszczególnych Komisji są podstawą do sformułowania przez Komisję Budżetu i Infrastruktury w ciągu 7 dni ostatecznej opinii o projekcie WPI lub jego zmianach oraz wszystkich przedłożonych jej wnioskach.

5. Zarząd Powiatu zapoznaje się z opinią Komisji Budżetu i Infrastruktury i w ciągu 7 dni dokonuje poprawek w projekcie WPI lub jego modyfikacji. Nieuwzględnienie wnioskowanych przez Komisję Budżetu i Infrastruktury zmian do projektu WPI lub jego modyfikacji, wymaga pisemnego uzasadnienia ze strony Zarządu Powiatu.
6. Zaakceptowany przez Zarząd Powiatu projekt WPI lub jego modyfikacji kierowany jest na sesję Rady Powiatu. Przed podjęciem uchwały w sprawie WPI lub jego modyfikacji wymagane jest przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Infrastruktury.

7. Do dnia 31 października każdego roku, Rada Powiatu podejmuje uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego lub uchwala zmiany do planu. 

V. W skład Wieloletniego Planu Inwestycyjnego wchodzą:

1. Prognoza budżetu Powiatu ze wskazaniem wysokości środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne.

2. Zestawienie zadań inwestycyjnych i środków trwałych planowanych do zakupu 
w układzie klasyfikacji budżetowej, ze wskazaniem

· limitu wydatków przewidzianych na realizację zadania,

· zakresu rzeczowego zadania,

· źródeł finansowania i ich wielkości w kolejnych latach planu,

· jednostki realizującej zadanie.

3. Zestawienie zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze źródeł zewnętrznych.


Załącznik nr 2

do Uchwały nr XII/120/07

Rady Powiatu w Goleniowie

z dnia 08 listopada 2007 r.
ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY DO OPRACOWANIA

WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO:
1. Witold Kaleczyc – Przewodniczący Rady Powiatu – Przewodniczący Zespołu, 

2. Tomasz Kulinicz - Wicestarosta, Członek Zarządu

3. Zbigniew Mazur - Skarbnik Powiatu

4. Jacek Łapaj - Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji

5. Andrzej Mucek - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

6. Sławomir  Szwed– Wydział Komunikacji i Dróg Powiatowych

7. Małgorzata Włodarczyk - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

8. Kazimierz Lembas - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

9. Mirosław Guzikiewicz - Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury

10. Gizela Rybicka – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych

11. Artur Danilewski – Przewodniczący Komisji Oświaty
Załącznik nr 3

do Uchwały nr XII/120/07

Rady Powiatu w Goleniowie

z dnia  08 listopada 2007 r.

	Kryteria punktowania

	Lp.
	PRIORYTETY
	0 PUNKTÓW
	1 PUNKT
	2 PUNKTY
	3 PUNKTY

	1.
	Poziom zaangażowania środków zewnętrznych
	brak
	do 20% łącznych nakładów
	do 50% łącznych nakładów
	do 80% łącznych nakładów

	2.
	Oddziaływanie do:
	1/3 terytorium powiatu
	1/2 terytorium powiatu
	3/4 terytorium powiatu
	na cały powiat

	3.
	Inwestycja rozpoczęta
	nie 
	zaawansowanie do 20%
	zaawansowanie do 50%
	zaawansowanie do 80%

	4.
	Łączy istniejącą

infrastrukturę
	nie 
	łączy ten sam typ

infrastruktury
	łączy różne typy

infrastruktury
	węzłowy obiekt infrastrukturalny dla powiatu

	5.
	Zmniejszy wydatki

operacyjne
	nie zmniejszy
	zmniejszy, ale po latach
	zmniejszy od razu
	zmniejszy od razu znacząco

	6.
	Przyjazna dla środowiska
	nieprzyjazna
	obojętna
	przyjazna
	poprawia stan środowiska

	7.
	Przyniesie nowe dochody
	nie przyniesie
	przyniesie, ale po latach
	przyniesie dochody od
razu
	przyniesie od razu znaczące dochody

	8.
	Tworzy miejsca pracy
	nie tworzy
	tworzy do 10 miejsc pracy
	tworzy od 10 do 30 pracy
	powyżej 30 miejsc
pracy

	9.
	Służy promocji powiatu
	nie służy
	zauważona przez otoczenie
	będzie znana w całym
powiecie
	przyniesie rozgłos powiatowi

	10.
	Aktywizuje rozwój

gospodarczy
	nie służy inwestorom
	służy pojedynczym

inwestorom
	służy wielu inwestorom
	niezwykle atrakcyjna dla inwestorów


Załącznik nr 4

do Uchwały nr XII/120/07

Rady Powiatu w Goleniowie

z dnia 08 listopada 2007 r.
Wagi priorytetów inwestycyjnych do WPI
	Lp.
	PRIORYTETY
	WAGI

	1.
	Poziom zaangażowania środków zewnętrznych
	23

	2.
	Ma znaczenie dla całego

powiatu
	19

	3.
	Inwestycja rozpoczęta
	15

	4.
	Łączy istniejącą

infrastrukturę
	10

	5.
	Zmniejszy wydatki

operacyjne
	10

	6.
	Przyjazna dla środowiska
	8

	7.
	Przyniesie nowe dochody
	7

	8.
	Tworzy miejsca pracy
	4

	9.
	Służy promocji powiatu
	2

	10.
	Aktywizuje rozwój

gospodarczy
	2

	Łącznie
	100


Załącznik nr 5

do Uchwały nr XII/120/07

Rady Powiatu w Goleniowie

z dnia 08 listopada 2007 r.

	INFORMACJE PODSTAWOWE O INWESTYCJI

	Symbol i nr inwestycji
	

	Nazwa inwestycji
	

	Wnioskujący
	


	1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO

	

	1.2 LOKALIZACJA

	

	1.3 TYP ZADANIA

	□ Inwestycja                 □ Ulepszenie                  □ Remont                □ Zakup inwestycyjny 

	1.4 CEL REALIZACJI ZADANIA

	

	1.5 PODSTAWA KALKULACJI KOSZTÓW

	□ Szacunek         □ Kosztorys inwestorski     □ Koszt porównywalnej inwestycji       □ Koszt jednostkowy



	1.6 SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY

	Rok


	Zakres rzeczowy – opis fazy procesu inwestycyjnego
	Koszty  (w tys. zł)

	Do końca 2007
	
	

	Do końca 2008
	
	

	Do końca 2009
	
	

	Do końca 2010
	
	

	Do końca 2011
	
	

	Do końca 2012
	
	

	Do końca 2013
	
	

	Po 2013


	
	

	Razem koszty inwestycji
	


	ISTOTNE CECHY ZADANIA INWESTYCYJNEGO

	2.1 CHARAKTER ZADANIA INWESTYCYJNEGO – PODSTAWA PRAWNA

	

	2.2  POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI

	

	2.3 OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA

	1. GOSPODARCZE
	

	2. SPOŁECZNE
	

	3. EKOLOGICZNE
	

	4. INNE
	

	2.4 POPARCIE SPOŁECZNE

	

	2.5 WPŁYW NA PRZYSZŁE BUDŻETY MIASTA

	□ Zwiększy wpływy                   □ Przyniesie oszczędności w wydatkach bieżących     □ Jest neutralna

□ Przyniesie wzrost wydatków bieżących     □ inny (proszę podać jaki?) ………………………………….



	Uzasadnienie wybranego wariantu. 



	2.6 OPIS PRIORYTETU WNIOSKODAWCY

	

	Zadania konieczne
	Priorytet 1
	Priorytet 2
	Priorytet 3

	
	
	
	


	HARMONOGRAM FINANSOWWANIA


	3.1 ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCJI

	L.p.
	Symbol źródła

(wg instrukcji)
	Kwota ogółem
	Opis źródła i stopnia pewności jego pozyskania

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	RAZEM
	
	


	3.2 HARMONOGRAM ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Z UWZGLĘDNIENIEM ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

	L.p.
	Elementy kosztów / etapy

Procesu inwestycyjnego
	Wielkość nakładów łącznie  (w tys. zł)………………………………………………….

W tym w latach:

	
	
	poniesione do końca 2007r. 
	2008r.
	2009r.
	2010r.
	2011r.
	2012 r. 
	2013 r.
	Po 2013 r.

	
	
	Źródło

finanso

wania
	Kwota
	Źródło

finanso

wania
	Kwota
	Źródło

finanso

wania
	Kwota
	Źródło

finanso

wania
	Kwota
	Źródło

finanso

wania
	Kwota
	Źródło

finanso

wania
	Kwota
	Źródło

finanso

wania
	Kwota
	Źródło

finanso

wania
	Kwota

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem
	
	Razem
	
	Razem
	
	Razem
	
	Razem
	
	Razem
	
	Razem
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem
	
	Razem
	
	Razem
	
	Razem
	
	Razem
	
	Razem
	
	Razem
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem
	
	Razem
	
	Razem
	
	Razem
	
	Razem
	
	Razem
	
	Razem
	
	
	

	Ogółem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


        Opracował:  
_____________________

Zatwierdził:
________________________

Telefon:

_____________________

Data:

________________________
Załącznik nr 6

do Uchwały nr XII/120/07

Rady Powiatu w Goleniowie

z dnia 08 listopada 2007 r.
	INFORMACJE PODSTAWOWE O INWESTYCJI

	Symbol i nr inwestycji
	Symbol to np. I (Inwestycja), U (przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja, modernizacja), R (remont), Z (zakup) i kolejny numer inwestycji w formularzu (np. zadanie pierwsze to 01 – numer przydziela Wydział Merytoryczny)

	Nazwa inwestycji
	Nazwa zadania powinna być krótka, precyzyjna i odzwierciedlać podstawowy cel inwestycji.

	Wnioskujący
	Pełna nazwa wnioskującej jednostki. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest jednostka współpracująca z wydziałem merytorycznym należy podać obie nazwy.


	1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO

	Należy szczegółowo określić zakres prac niezbędnych do realizacji proponowanego zadania.

	1.2 LOKALIZACJA

	Należy określić możliwie dokładnie lokalizację zadania inwestycyjnego, podając nazwę ulicy, nr ewidencyjny działki.

	1.3 TYP ZADANIA

	Zaznaczyć X właściwy typ proponowanego zadania

□ Inwestycja                 □ Ulepszenie                  □ Remont                □ Zakup inwestycyjny

	1.4 CEL REALIZACJI ZADANIA

	Należy możliwie obszernie opisać cel, jaki ma być zrealizowany dzięki planowanej inwestycji, jakie potrzeby mieszkańców zaspokoi realizacja zadania.

	1.5 PODSTAWA KALKULACJI KOSZTÓW

	Zaznaczyć X właściwy sposób kalkulacji kosztów inwestycji.

□ Szacunek         □ Kosztorys inwestorski     □ Koszt porównywalnej inwestycji       □ Koszt jednostkowy



	1.6 SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY

	Rok
	Zakres rzeczowy – opis fazy procesu inwestycyjnego
	Koszty  (w tys. zł) 

	Do końca 2007
	Scalony harmonogram rzeczowo-finansowy: dla poszczególnych okresów wymienionych w tabeli należy określić zakres prac wraz z całkowitymi kosztami zadania, w tym przewidywany % udział środków własnych. 

Faza I – badania koncepcyjne – przygotowanie materiałów wyjściowych, wstępne studium wykonalności, koncepcje programowe, opinie, uzgodnienia, postanowienia, decyzje o warunkach zabudowy, itp.

Faza II – dokumentacja projektowa – projekt budowlano-wykonawczy wraz z kosztorysami i uzgodnieniami, decyzje o pozwoleniu na budowę

Faza III – realizacja zadania – przetarg na roboty budowlane, budowa, realizacja, montaż

Faza IV – zakończenie zadania – przekazanie do eksploatacji
	Koszty należy przyjąć na podstawie dostępnej dokumentacji. Wszystkie nakłady finansowe wpisywać w cenach bieżących z roku bazowego (rok wypełniania formularza). Podać przewidywany czas trwania procesu inwestycyjnego.

	Do końca 2008
	
	

	Do końca 2009
	
	

	Do końca 2010
	
	

	Do końca 2011
	
	

	Do końca 2012
	
	

	Do końca 2013
	
	

	Po 2013
	
	

	Razem koszty inwestycji
	


	ISTOTNE CECHY ZADANIA INWESTYCYJNEGO

	2.1 CHARAKTER ZADANIA INWESTYCYJNEGO – PODSTAWA PRAWNA

	Należy zaznaczyć odpowiednie cechy planowanego zadania. Należy określić czy zadanie jest nowe (realizowane od podstaw) czy kontynuowane. W przypadku zadań kontynuowanych określić % stopień zaawansowania. Należy uwzględnić również podstawę prawną proponowanego zadania.

	2.2  POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI

	Określić sposób powiązania z innymi zadaniami, biorąc pod uwagę to, czy zadanie jest uzależnione od innych, bądź warunkujące realizację innych inwestycji.

	2.3 OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA

Należy opisać, jakie efekty przyniesie realizacja wnioskowanego zadania. Istotne jest opisanie skali oddziaływania, w miarę możliwości poparte rachunkiem ekonomicznym, ekspertyzami. Efekty mogą obejmować wymiary:

	1. EKONOMICZNY
	Np. mniejsze koszty eksploatacji, wzrost przedsiębiorczości, spadek bezrobocia

	2. SPOŁECZNE
	Np. korzyści, jakie osiągną mieszkańcy (liczba osób, zasięg terytorialny)

	3. EKOLOGICZNE
	Np. zwiększenie obszarów zielonych, ograniczenie emisji spalin zanieczyszczeń, zwiększenie czystości wód gruntowych i powierzchniowych, ograniczenie hałasu, itp.

	4. INNE
	Pozostałe możliwe korzyści, jakie może odnieść Powiat w związku z realizacją przedsięwzięcia np. promocyjny.

	2.4 POPARCIE SPOŁECZNE

	Należy opisać zakres poparcia społecznego dla proponowanego przedsięwzięcia w ujęciu procentowym do ogółu mieszkańców oraz przedstawieniem charakterystyki grupy mieszkańców Powiatu żywotnie zainteresowanych realizacją przedsięwzięcia.

	2.5 WPŁYW NA PRZYSZŁE BUDŻETY POWIATU

	□ Zwiększy wpływy                   □ Przyniesie oszczędności w wydatkach bieżących     □ Jest neutralna

□ Przyniesie wzrost wydatków bieżących     □ inny (proszę podać jaki?) ………………………………….

Proszę zaznaczyć X wybrany wariant, w przypadku braku odpowiedniego należy go określić w pozycji inny.

	Uzasadnienie wybranego wariantu. 

W tym miejscu należy podać argumenty pozwalające potwierdzić wybrany wariant wpływu inwestycji na przyszłe budżety.

	2.6 OPIS PRIORYTETU WNIOSKODAWCY

	Należy określić priorytet realizacji zadania z punktu widzenia wnioskującego i dla wszystkich zadań wnioskowanych przez wnioskującego poprzez zaznaczenie X we właściwym miejscu. Wyróżniamy następujące rodzaje zadań: konieczne, priorytetowe. W uzasadnieniu podać atrybuty zadania, które decydują  o umieszczeniu go w określonej kategorii.

	Zadania konieczne
	Priorytet 1
	Priorytet 2
	Priorytet 3

	
	
	
	


	HARMONOGRAM FINANSOWWANIA

	3.1 ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCJI

	L.p.
	Symbol źródła


	Kwota ogółem
	Opis źródła i stopnia pewności jego pozyskania

	
	ŚW (Środki własne Powiatu)

K (kredyt Bankowy)

P (pożyczka)

O (emisja obligacji)

FU (fundusze unijne)

BP (budżet państwa)
	Wielkość kwoty możliwej do pozyskania
	Należy opisać wszelkie możliwe źródła pozyskania środków na inwestycje wraz z uwzględnieniem stopnia pewności ich uzyskania i warunków, jakie muszą zostać spełnione aby środki te uzyskać.

	
	FOŚ (fundusz ochrony Środowiska)
	Wielkość kwoty możliwej do pozyskania
	

	
	PEFRON  itp
	
	

	RAZEM
	
	


	3.2 HARMONOGRAM ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Z UWZGLĘDNIENIEM ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

	L.p.
	Elementy kosztów / etapy

Procesu inwestycyjnego
	Wielkość nakładów łącznie  (w tys. zł)………………………………………………….

W tym w latach:

	
	
	poniesione do końca 2007r. 
	2008r.
	2009r.
	2010r.
	2011r.
	2012
	2013r.
	po 2013 r.

	
	
	Źródło

finanso

wania
	Kwota
	Źródło

finanso

wania
	Kwota
	Źródło

finanso

wania
	Kwota
	Źródło

finanso

wania
	Kwota
	Źródło

finanso

wania
	Kwota
	Źródło

finanso

wania
	Kwota
	Źródło

finanso

wania
	Kwota
	Źródło

finanso

wania
	Kwota

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	Nazwa etapu procesu inwestycyjnego
	Nazwa 
	Spodziewana
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Żródła
	Kwota
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem
	
	Razem
	
	Razem
	
	Razem
	
	Razem
	
	Razem
	
	Razem
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem
	
	Razem
	
	Razem
	
	Razem
	
	Razem
	
	Razem
	
	Razem
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem
	
	Razem
	
	Razem
	
	Razem
	
	Razem
	
	Razem
	
	Razem
	
	
	

	Ogółem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Opracował:
_____________________

Zatwierdził:
________________________

Telefon:

_____________________

Data:

________________________

PAGE  
2

