Projekt

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Goleniowie

z dnia …………2012 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Goleniowskiego, które nie wygasają z upływem 2011 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu

u c h w a l a,  c o   n a s t ę p u j e:

§ 1.  W uchwale Nr XII/96/11 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie  ustalenia wydatków budżetu Powiatu Goleniowskiego, które nie wygasają z upływem 2011 r.  załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Przewodniczący Rady Powiatu

## Witold Kaleczyc

### U z a s a d n i e n i e

Wprowadzenie korekty do przedmiotowej uchwały wynika z uwzględnienia wniosku Naczelnika Wydziału Rozwoju Inwestycji i Promocji z dnia 23 marca 2012 r., znak WRIP.002.12.2012.MIŚ w sprawie wydłużenia terminu wydatków, które nie wygasają z upływem 2011 r. w części dotyczącej zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku ZSZ w Goleniowie przy ul. Maszewskiej 6” do dnia 30 czerwca 2012 r.

Ostateczny termin realizacji dokonania wydatku niewygasającego na w/w zadanie upływa 31 marca 2012 r.

Ze względu na niedotrzymanie terminu wykonania prac przez Wykonawcę 
tj. przedłożenia ostatecznej i prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę zaistniała konieczność przesunięcia terminu zakończenia realizacji w/w zadania.

W związku  z powyższym zachodzą przesłanki do podjęcia niniejszej uchwały.

Goleniów, dnia 26 marca 2012 r.

Opracowała: Barbara Bąk