WRIP.272.9.4.2013

Goleniów, dnia 17 października 2013 roku

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA  ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych

#### Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie głównego budynku Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie

Sp. z o.o. do wytycznych zawartych w ekspertyzie technicznej w zakresie warunków ewakuacji

Spis treści

Część I – Nazwa i adres Zamawiającego.	4

Część II – Tryb zamówienia.	4

Część III - Opis przedmiotu zamówienia.	4

Część IV - Opis części zamówienia.	6

Część V - Informacja o zamówieniach uzupełniających.	7

Część VI – Informacja o zamówieniach wariantowych.	7

Część VII – Termin wykonania zamówienia.	7

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę ustala się w terminie 4 miesiące od daty zawarcia umowy.	7

Część VIII – Podwykonawstwo.	7

Część IX – Warunki udziału i wymagania Zamawiającego	7

w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 
i wymagań	7

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.	8

Część X – Informacje o oświadczeniach i dokumentach.	9

Część XI – Informacja o sposobie przekazywania oświadczeń  i dokumentów.	12

Część XII – Informacja o sposobie porozumiewania się. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.	12

Część XIII – Wymagania dotyczące wadium.	13

Część XIV – Termin związania ofertą.	13

Część XV – Opis sposobu przygotowania ofert.	13

Część XVI – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.	15

Część XVII – Opis sposobu obliczenia ceny.	15

Część XVIII – Opis kryteriów, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.	16

Część XIX – Informacja o formalnościach po wyborze oferty.	16

Część XX – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.	18

Część XXI – Istotne postanowienia umowy i formalności jakich	18

Wykonawca dokona po zawarciu umowy.	18

Część XXII – Pouczenie o środkach ochrony prawnej.	18

Załączniki	19

# Część I – Nazwa i adres Zamawiającego.

Powiat Goleniowski

ul. Dworcowa 1, 72 – 100 Goleniów

strona internetowa: www.powiat-goleniowski.pl

numer telefonu: 91 471 02 65

numer fax: 91 471 02 00

e-mail: wrip@powiat-goleniowski.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 730 do 1530

# Część II – Tryb zamówienia.

Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047) zwanej dalej „ustawą”.

Postępowanie prowadzi się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.

# Część III - Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie głównego budynku Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o., znajdującego się przy ul. Nowogardzkiej 2; 72 – 100 Goleniów do wytycznych zawartych w „Ekspertyzie technicznej w zakresie warunków ewakuacji 
w budynku głównym Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie przy ul. Nowogardzkiej 2” (Zał. Nr 12 do SIWZ) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Do zadań Wykonawcy należy wykonanie inwentaryzacji budynku, w zakresie niezbędnym do wykonania prac projektowych.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa winna uwzględniać koncepcję na remont 
i przebudowę oddziału ginekologiczno-położniczego i wewnętrznego 
(Zał. Nr 13 do SIWZ).

Dokumentacja powinna umożliwiać etapowanie robót, które będą  wykonywane na poszczególnych oddziałach i ciągach komunikacyjnych.

Projekt musi zawierać etapowanie robót osobno dla poszczególnych etapów;
w szczególności kosztorysy i przedmiary.

Pierwszy etap - remont Oddziału Ginekologiczno – Położniczego.

Drugi etap - remont Oddziału Wewnętrznego.

Trzeci etap – pozostała cześć budynku.

Dokumentacja projektowa będzie zawierać:

a) projekt budowlany wraz z projektami branżowymi – w liczbie 3 egzemplarzy,

- b) projekty wykonawcze we wszystkich branżach – w liczbie 3 egzemplarzy,
c) przedmiary robót – w liczbie 2 egzemplarzy,
d) informację dotyczącą zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie realizacji robót – w liczbie 2 egzemplarzy,
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – w liczbie 4 egzemplarzy

- f) kosztorys inwestorski – w liczbie 2 egzemplarzy,

g)	zbiór odpisów (kserokopii) uzyskanych opinii, uzgodnień i dokumentów technicznych - w liczbie 2 egzemplarzy.

Dokumentację stanowiącą przedmiot zamówienia należy dostarczyć w wersji papierowej i w wersji elektronicznej z rozszerzeniem PDF i ath.

Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w tym przepisami prawa Wspólnoty Europejskiej.

Dokumentacje projektowo-kosztorysowe należy opracować zgodnie z:

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 
z późn. zm.);

- ustawą z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719),

- Ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych;

- oraz innymi przepisami regulującymi projektowanie i realizację inwestycji budowlanych, a także przepisami szczególnymi, polskimi normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia,

b) uzyskanie map dla celów projektowych, wypisów, wyrysów, uzgodnień, decyzji, ocen, opinii, badań i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

c) Wykonawca na każdorazowy wniosek Zamawiającego w okresie gwarancji  jakości 
i rękojmi nieodpłatnie dokona przeszacowania kosztorysów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku,

d) pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań, objętych przedmiotem zamówienia,

Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych obejmuje:
a) stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót 
z projektem,

b) uzgodnienie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, 
c) udział w komisjach i naradach technicznych w związku z pełnieniem nadzoru autorskiego,

d) Wykonawca projektu zobowiązany będzie do wizytowania placu budowy przez cały czas jej trwania na wezwanie Zamawiającego, w ramach pełnienia nadzoru autorskiego przewiduje się co najmniej 1 wizytę w miesiącu na placu budowy lub częściej w przypadku konieczności, uzależnione to będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego, 
e) Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do akceptacji wcześniej uzgodnionych nieistotnych odstępstw powstałych w trakcie wykonywania robót budowlanych naniesionych na dokumentację powykonawczą oraz wykonania projektów zamiennych w momencie wystąpienia wad lub błędów w dokumentacji projektowej.

2. Uzyskanie o pozwolenia na budowę.

Przed przystąpieniem do sporządzenia właściwego projektu, Projektant jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt wstępny i uzyskać jego akceptację; Zamawiający oczekuje autorskich, nowatorskich i nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, technologicznych i funkcjonalnych prowadzących do minimalizacji kosztów eksploatacji.

Projektant zobowiązany jest do zorganizowania minimum dwóch spotkań roboczych
z Zamawiającym na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej w celu omówienia przyjętej koncepcji, rozwiązań projektowych i materiałowych, które muszą zakończyć się spisaniem protokółu, podpisanym przez strony.

Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania prac projektowych prawo wglądu 
w proces projektowania na każdym etapie oraz prawo wnoszenia zmian w zakresie rozwiązań technicznych i funkcjonalnych oraz prawo uszczegółowiania przedmiotu zamówienia. Rozwiązania projektowe mające wpływ na koszt robót budowlanych powinny uwzględniać zasadę oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków finansowych na realizację tej inwestycji.

Przedmiot zamówienia posiada kod CPV:

71221000-3 (Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych)

71320000-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

71400000-2 (Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu)

# Część IV - Opis części zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

# Część V - Informacja o zamówieniach uzupełniających.

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

# Część VI – Informacja o zamówieniach wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

# Część VII – Termin wykonania zamówienia.

# Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę ustala się w terminie 4 miesiące od daty zawarcia umowy.

# Część VIII – Podwykonawstwo.

Wykonawca nie może podzlecić całości zamówienia Podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania 
w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom.

# Część IX – Warunki udziału i wymagania Zamawiającego

# w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków i wymagań

1.	Posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przypisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2.	Posiadanie wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch zadań na opracowania projektowe budynków Służby Zdrowia o powierzchni użytkowej każdego zadania minimum 400 m2.

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty wykazu opracowań projektowych oraz na podstawie załączonych dowodów dotyczących najważniejszych opracowań projektowych, określających, czy opracowania te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodami są: poświadczenie lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn 
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego opracowania projektowe wskazane w wykazie opracowań projektowych zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.

3.	Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym.

# Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4.	Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że do realizacji zamówienia będzie dysponował następującymi osobami:

- projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczenia, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, przynależnym do Izby Architektów, z co najmniej dwu letnim (2) doświadczeniem 
w projektowaniu (liczonym od daty uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania).

- projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczenia, w specjalności instalacji elektrycznej, przynależnym do Izby Architektów, z co najmniej dwu letnim (2) doświadczeniem w projektowaniu (liczonym od daty uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania).

Jeżeli Wykonawca nie dysponuje osobą z ww. uprawnieniami, Zamawiający uzna warunek również za spełniony, jeżeli ww. osoba nabyła prawo do wykonywania ww. zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za opracowania projektowe, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz na podstawie oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

5.	Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 
50 000,00 zł.

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie dokumentów potwierdzających, że polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, jest opłacona.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej na zasoby innych podmiotów przedkłada powyższe dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował Wykonawca.

6.	Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7. Udzielą rękojmi na  wykonane opracowanie projektowe oraz gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesiące. Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym w formie i treści według Załącznika Nr 9 do SIWZ.

Spełnienie warunku:

Złożenie oświadczenia o oferowanych warunkach gwarancji.

8. Ustanowią, w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegać się będą 
o udzielenie zamówienia, pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Umocowanie to powinno wynikać z treści umowy regulującej współpracę  podmiotów występujących wspólnie lub z odrębnego  dokumentu.

9. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o założone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty lub oświadczenia.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

# Część X – Informacje o oświadczeniach i dokumentach.

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1.	Wypełniony formularz ofertowy stanowiący kartę tytułową oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ).

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Wykonawca składa następujące dokumenty:

2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 (Załącznik Nr 4 do SIWZ).

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum itd.) każdy ze współwykonawców składa oświadczenie lub dokumenty oddzielnie.

2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 
2 wymienionej ustawy zgodnie z treścią Załącznika Nr 4a do SIWZ (w przypadku przedsiębiorców występujących wspólnie – m.in. spółki cywilne, konsorcja – odpis 
z właściwego rejestru każdego ze wspólników).

Jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z w/w dokumentów, konieczne jest złożenie pełnomocnictwa, sporządzonego na Załączniku Nr 2 do SIWZ lub innego równoważnego.

3. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22, ust. 1 ustawy Pzp., Zamawiający żąda następujących dokumentów:

3.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy pzp (Załącznik Nr 3 do SIWZ).

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum itd.) każdy ze współwykonawców składa oświadczenie lub dokumenty oddzielnie.

3.2. Wykaz opracowań projektowych wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (Załącznik nr 5 do SIWZ).  Wykaz powinien zawierać opracowania projektowe budynków Służby Zdrowia o powierzchni użytkowej każdego zadania minimum 400 m2.

Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych opracowań projektowych, określające, czy opracowania projektowe te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodami są: poświadczenie lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego opracowania projektowe wskazane w wykazie opracowań projektowych zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.

3.3. Wykaz osób (personelu technicznego),  które  będą  uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami  (Załącznik Nr 6 do SIWZ) - obejmujący: projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, 
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, przynależnego do Izby Architektów lub równoważne z co najmniej dwu letnim (2) doświadczeniem w projektowaniu (liczonym od daty uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania).

3.4. Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć 
w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (wg Załącznika Nr 6a do SIWZ).

W przypadku gdy w wykazie Wykonawca przedstawia potencjał osobowy innego podmiotu zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3.5. Opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej  50 000,00 zł.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej na zasoby innych podmiotów przedkłada powyższe dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował Wykonawca.

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa 
w punkcie 2.2. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej spółki kapitałowej.

Wykonawcy składając ofertę muszą złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – z treścią jak w Załączniku nr 10 – 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późniejszymi zmianami) albo informację 
o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z Załącznikiem 
nr 11.

# Część XI – Informacja o sposobie przekazywania oświadczeń 
i dokumentów.

1.  Oświadczenia lub dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

# Część XII – Informacja o sposobie porozumiewania się. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom którym przekazał SIWZ bez ujawnienia źródła zapytań.

2. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić  treść niniejszej SIWZ.

Dokonaną zmianę specyfikacji przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ.

Wszystkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

w sprawach merytorycznych:

Jarosław Górski tel. 91 471-02-43, fax 91 471-02-00; 
e-mail: wrip@powiat-goleniowski.pl

w sprawach proceduralnych:

Agata Wachowiak tel. 91 471-02-43, fax 91 471-02-00 
e-mail: wrip@powiat-goleniowski.pl

Aleksandra Spałek tel. 91 471-02-51, fax 91 471-02-00 
e-mail: wrip@powiat-goleniowski.pl

# Część XIII – Wymagania dotyczące wadium.

Nie wymagane.

# Część XIV – Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni.  Bieg terminu  związania ofertą rozpoczyna się  wraz z upływem terminu składania ofert.

# Część XV – Opis sposobu przygotowania ofert.

- Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

- Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

- Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty (oryginały lub uwierzytelnione kopie) wymagane odpowiednimi postanowieniami Części X niniejszej SIWZ.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnie, trwałą techniką i podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań  w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 
Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymagane niniejszą SIWZ. Dokumenty składające się na ofertę powinny być ułożone w kolejności, w jakiej zostały określone w Części X SIWZ. Każda, zawierająca informację, strona być podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. Wszelkie poprawki treści oferty powinny być naniesione czytelnie                                      i parafowane przez osobę(y)  podpisującą ofertę.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy Pzp.

- Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie winna:

- być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,

- mieć ustanowionego pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich                          w postępowaniu  o udzielenie niniejszego zamówienia  albo do reprezentowania ich                     w postępowaniu i zawarciu umowy  w sprawie zamówienia publicznego.

Jeżeli oferta wspólna, złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisana przez wszystkich partnerów, przy czym termin na jakim została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Uwaga: wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

8.  Cena ofertowa:

Cena oferty traktowana będzie jako cena ryczałtowa wykonania całości  zamówienia   i powinna być ona wyliczona według Części  XVII SIWZ.

Cenę należy podać cyfrowo i słownie.

9. Wykonawca winien zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli takie wystąpią) – przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4  ustawy z dnia 14 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. .U.                     z 2003r. Nr 153 poz. 1503  z póź. zm.)  rozumie się nieujawnione do wiadomości  publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął  niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Stosowne zastrzeżenie odnośnie informacji, które nie mogą być udostępnione, gdyż stanowią tajemnice przedsiębiorstwa Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym, w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona.

10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

Koperta powinna być zaadresowana  i opatrzona napisem:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie głównego budynku Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie

Sp. z o.o. do wytycznych zawartych w ekspertyzie technicznej w zakresie warunków ewakuacji

#### Nie otwierać przed 28.10.2013 roku, godz. 10.00

Kopertę (opakowanie) zaopatrzyć w adres zwrotny Wykonawcy, umożliwiający odesłanie oferty uszkodzonej lub złożonej po wyznaczonym terminie składania ofert.   Oferta uszkodzona nie podlega rozpatrzeniu.

11.  Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub  wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma (przed terminem składania ofert) ofertę  zamienną (zamknięta  koperta oznaczona  napisem  „zmiana”)  lub pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.

# Część XVI – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2.   Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

28.10.2013 roku do godz. 1000

w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Goleniowie, ul. Dworcowa 1, pok.121

- Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

- Oferty nadesłane pocztą będą przyjęte pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w określonym wyżej terminie.

- Oferty, które zostaną dostarczone do Zamawiającego w stanie uszkodzonym, tj. wskazującym na możliwość dokonania podmiany zawartości oferty, nie będą dopuszczone do  przetargu i zostaną zwrócone oferentowi z adnotacją o  treści:

„ofertę otrzymano w stanie uszkodzonym – nie podlega rozpatrzeniu”

- Publiczne otwarcie ofert przez Komisję przetargową nastąpi dnia:

28.10.2013 roku o godz. 1030

w siedzibie Zamawiającego (pok. 404).

- Otwarcie ofert jest jawne.

- W przypadku złożenia oferty zamiennej oferta pierwotna będzie wycofana                z przetargu bez otwierania i zostanie zwrócona oferentowi po zamknięciu części  „publiczne badanie ofert”.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 podlega odrzuceniu.

# Część XVII – Opis sposobu obliczenia ceny.

1.	Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, tj., uzyskanie wszelkich uzgodnień, koszty pomiarów, koszt pełnienie nadzoru autorskiego i innych prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, uzyskanie pozwolenia na budowę.

Zbiorcze zestawienie cenowe obejmujące poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia składające się na cenę oferty należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2. Cena oferty winna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie, z VAT-em 
i bez VAT-u.

3.  Walutą oferty i rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest złoty polski (zł).

# Część XVIII – Opis kryteriów, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

- Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami
 i współczynnikami wag (znaczeniem) do tych kryteriów:

- cena wykonania zamówienia                        100   %

2. Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższej zasady:

Najniższa cena ze wszystkich ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Oferty proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:

3. Najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma największą ilość punktów procentowych obliczonych wg powyższego wzoru.

# Część XIX – Informacja o formalnościach po wyborze oferty.

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:

1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

3. Zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

4. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodujących, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć wcześniej.

5. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby
 i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
 i prawne.

3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Terminie, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego:

1. W terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zostało ono przesłane faxem.

2. W terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem o którym mowa w punkcie 1 i 2 jeżeli:

- w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzi jedna 
z przesłanek unieważnienia postępowania.

# Część XX – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Nie wymagane.

# Część XXI – Istotne postanowienia umowy i formalności jakich

# Wykonawca dokona po zawarciu umowy.

1. Postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik  
Nr 7  do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

# Część XXII – Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr poz. 907, 984 i 1047).

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Goleniów, dnia 17 października 2013 r.

ZATWIERDZAM

Starosta

Tomasz Stanisławski

# Załączniki:

- Formularz ofertowy  -  zał. nr 1

- Zbiorcze zestawienie cenowe przedmiotu zamówienia - zał. nr 2

- Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 PZP - zał. nr 3

- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia w trybie art. 24 ust. 1 – zał. nr 4

- Oświadczenie dla osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – zał. nr 4a

- Wykaz wykonanych o okresie ostatnich trzech lat dostaw lub usług  -  
zał. nr 5

- Wykaz osób które  będą  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – zał. Nr 6

- Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – zał. Nr 6a

- Wzór umowy – zał. nr 7

- Pełnomocnictwo - zał. nr 8

- Karta gwarancji – zał. nr 9

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – zał. 10

- Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej – zał. 11

- Ekspertyza techniczna w zakresie warunków ewakuacji w budynku głównym Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie przy ul. Nowogardzkiej 2 - zał. Nr 12

- Koncepcje na remont i przebudowę oddziału ginekologiczno-położniczego 
i wewnętrznego – zał. Nr 13